Приложение № 1

к распоряжению администрации города Чебоксары

| ПЛАН проведения мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары в осенний период 2012 года |
| --- |
| Наименование мероприятия | Адреса мест захламления отходами | Объем выявленных отходов, м3 | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведение работ по выявлению и ликвидации мест (адресов) захламления отходами на территории г. Чебоксары | По Калининскому району – 12 адресов: - ул. Николаева, 30/1 -ул. Гагарина, в районе д. № 47; - ул. Ярмарочная - ул. Декабристов, 1-8 - ул. Тютчева - пр. Тракторостроителей , 53 - Кабельный проезд, ЖБК № 9 - овраг между ул. Путевпроводная и ул. Привосточная - ул. 7-ая линия Мясокомбината, переход на ул. Л.Комсомола - ул. 4-ая линия 40 лет Октября - пересечние ул. Ф. Павлова и ул. Бичурина - переход ул. Обиковская и ул. Никитина ВСЕГО: | 5 50 60 30 15 30 20 40 8 10 15 40 323 куб. м | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | Администрация Калининского района г. Чебоксары |
|  | По Ленинскому району – 11 адресов: - ул. Кутузова, 1 - ул. Парижская коммуна 16, 59 - ул. Яблоневая, 36 - ул. Яблоневая, 64 - овраг между ул. Ярославская и ул. Байдукова - ул. Бассейная, 1 - овраг между ул. Ярославская и ул. Маяковского -овраг между ул. Ярославская и ул. Маяковского - ул. Заречная, 1-3 - за Домом торговли - под Гагаринским мостом ВСЕГО: | (24 - планирование грунтом) 9 24 24 6 (24 - планирование грунтом) 6 6 6 6 6 135 куб.м | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | Администрация Ленинского района г. Чебоксары |
|  | По Московскому району – 8 адресов : - ул. Гражданская (начало) - Зеленая зона в районе автобазы «Турист» - ул. Тельмана (под Октябрьским мостом) - Парк 500-летия г. Чебоксары - Берендеевский лес - Роща Гузовского - ул. Чандровская, 42 - пер. Фермский, 15 ВСЕГО: По Заволжской территории г. Чебоксары – 6 адресов: - территория поселков Сосновка, Октябрьское, Первомайское, Северный, Пролетарский, «Санаторий «Чувашия» ВСЕГО по г. Чебоксары – 37 адресов | 30 30 3 15 15 15 20 15 143 куб.м | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | Администрация Московского района г. Чебоксакры Администрация ЗТУ |
| Проведение работ по благоустройству территории города Чебоксары в районе гаражных формирований и автостоянок (капитальные гаражные формирования, СМГ, отдельно стоящие группа металлических и железных гаражей) | Уборка закрепленных территорий 236 гаражных формирований и 72 автостоянок; уборка территорий и вывоз отходов и мусора с закрепленных земельных участков в 79 СМГ и отдельно стоящих групп металлических и железобетонных гаражей с территории автостоянок; | 120 куб. м | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов, ОАО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств», руководители автостоянок и гаражных формирований (по согласованию) |
|  | ИТОГО по г. Чебоксары: | 721куб. м |  |  |
| Проведение работ по благоустройству территории города и ликвидации мест захламления на территории зеленых массивов, парков, скверов, аллей | Ликвидация мест захламления муниципальными отходами на территории парков, скверов, аллей, очистка газонов и придорожных полос: - роща «Шупашкар» за ДК «Тракторостроителей» - МК МУК «Победа» - ул. А Никитина лесной массив - Лесопосадка за ДК «Тракторостроителей» - Лесной массив пос. Южный ост. Обиково - Марпосадское шоссе в районе поста ГИБДД «Восточный» - пр. Тракторостроителей (очистные сооружения) - Детский парк им. А.Г. Николаева - сквер Чапаева - зеленый массив у родника «Хевешский» - Дубовая роща - Лакреевский лес -сквер «Будайка» - парковая зона пос. Новые Лапсары -уборка лесной зоны по территории лыжероллерной трассы в пос. Новые Лапсары - парк им. 500-летия г. Чебоксары - Берендеевский лес - роща Гузовского - зеленый массив у Монумента Мать Покровительница - зеленая зона по Ядринскому шоссе (велодорожка) - территория Заволжья: лесной массив вдоль дороги к причалу п. Сосновка и вдоль дороги и склон к Санаторию «Чувашия» д. № 1 и в п. Сосновка детский парк «Сосновский» |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Зеленстрой», Дирекция МБОУ ДОД «ДЮСШ им. И.А. Тихонова», администрация ЗТУ, КУ «Чебоксарское лесничество», ООО «Заволжье» |
| 1.4 Проведение работ по уборке смета с проезжей части дорог, уборка «случайного мусора», мойка остановочных павильонов | Ликвидация мест захламления муниципальными отходами: очистка газонов от мусора, грязи, песка, прошлогодней листвы, травы; мойка прилотковой зоны и остановочных павильонов, колесоотбоев, перильных ограждений мостов и путепроводов |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Дорэкс» (по утвержденному графику), ОАО «Зеленстрой» |
| 1.5. Уборка прилегающей территории от «случайного мусора» вокруг родников, малых рек | Уборка прилегающей территории от «случайного мусора» вокруг родников, находящимся на обслуживании МБУ «Управление ЖКХ и Б» Проведение работ по уборке территорий (берега) прилегающих к р. Волга (от Санатория «Чувашия» до б/о «Росинка», а также базы отдыха по берегу р. Волга) Уборка прибрежных зон р. Чебоксарка, р. Сугутка, р. Трусиха |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Инженерная защита» (по утвержденному графику) Администрация ЗТУ, молодежные организации, собственники баз отдыха, МБУ «Управление экологии города Чебоксары» |
| 1.6. Проведение работ по санитарной уборке и вывозу мусора, вырезке сухостойных веток, сносу аварийных деревьев на территории кладбищ | Уборка территорий от отходов, вырубка аварийных и сухостойных деревьев и веток с территории кладбищ |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «Ритуальные услуги» |
| 2. Проведение экологических акций по уборке территории города от накопившихся за сезон муниципальных отходов | - парк 500-летия г. Чебоксары; - Берендеевский лес; - Обиковский лес; - Бауманский лес; - зеленый массив около монумента «Мать-покровительница»; - восточный косогор у МК МУК «Победа»; - зеленый массив за ДК «Тракторостроителей» (роща «Шупашкар»); - зеленый массив Южного поселка (ост. Обиково); - сквер им. В.И. Чапаева; - парк им. А.Г. Николаева; - Дубовая роща; - косогор вдоль Залива за ДДЮТ - Заволжская территория г. Чебоксары |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | Администрации Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары, ЗТУ, МБУ «Управление экологии города Чебоксары», отдел молодежного развития администрации города Чебоксары, местные общественные объединения |
| 3.Освещение хода проведения мероприятий в области охраны окружающей среды в осенний период 2012 г. в городских и республиканских печатных, радио, телекоммуникационных, электронных СМИ. |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | МБУ «Управление экологии города Чебоксары», управление по связям со СМИ и молодежной политике администрации г. Чебоксары |
| 4. Разработка, выпуск и распространение информационных раздаточных материалов экологического содержания. Разработка и изготовление баннеров для городских рекламных щитов. |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | МБУ «Управление экологии города Чебоксары» |
| 5. Выпуск экологических вестников «Зеленый город», посвященных мероприятиям в области охраны окружающей среды в осенний период 2012 г. |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | МБУ «Управление экологии города Чебоксары» |
| 6. Создание баннера «Осенние экологические мероприятия 2012 г.» на сайте МБУ "Управление экологии г. Чебоксары" и ежедневное наполнение |  | В течении осенних мероприятий в области охраны окружающей среды | МБУ «Управление экологии города Чебоксары» |

Начальник МБУ «Управление экологии города Чебоксары»											С.Е.Судакова