| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

№  2881-р от 07 сентября 2012 г.

О проведении в осенний период мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, наведения чистоты и порядка, а также сохранения и восстановления зеленых насаждений на территории города Чебоксары:

1. Объявить с  17 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары.

2. Утвердить план проведения мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары в осенний период 2012 года (приложение № 1).

3. Утвердить план посадок зеленых насаждений в период проведения осенних мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары 2012 года (приложение № 2).

4. Утвердить план закладки новых и реконструкции существующих озелененных территорий в период проведения осенних мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары 2012 года (приложение № 3).

5. Утвердить план вырубки зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии в период проведения осенних мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары 2012 года (приложение № 4).

6. Подготовить и провести организационный совет по проведению мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары (Александров Г.Г., Бирюков О.Б., Филиппов В.И., Петров А.Н., Титова Л.И., Судакова С.Е.) в срок до 11 сентября 2012 года.

7. Главам администраций районов города Чебоксары (Бирюков О.Б., Филиппов В.И., Петров А.Н.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Титова Л.И.) в срок до 10 сентября 2012 года:

7.1. Разработать и представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» (Судакова С.Е.) план мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары с указанием объемов планируемых работ, сроков проведения мероприятий, ответственных исполнителей:

-по очистке и благоустройству закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности;

-по ликвидации мест захламления отходами на территории города Чебоксары;

-по благоустройству озелененных территорий, парков, скверов, аллей, а также территорий садоводческих товариществ;

-по посадке зеленых насаждений.

7.2. Организовать выполнение мероприятий по очистке и благоустройству территорий районов города с привлечением населения, учащихся средних профессиональных учебных заведений, студентов средних специальных и высших учебных заведений, а также работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

8. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Александров Г.Г.), муниципальному бюджетному учреждению «Управление экологии города Чебоксары» (Судакова С.Е.) осуществлять общую координацию работ по проведению с 17 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары и вести сбор и учет сведений о выполняемых мероприятиях, а также об объемах фактически выполненных работ по посадке зеленых насаждений и очистке захламленных территорий города от отходов в пределах городского округа.

9. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление ЖКХ и благоустройства» (Павлов А.Л.) осуществлять координацию работ подрядных организаций по очистке и благоустройству объектов внешнего благоустройства от накопившихся за сезон отходов в пределах городского округа, ликвидации участков захламленных территорий отходами крупногабаритного мусора (сектор индивидуальной застройки); территории кладбищ; территории, прилегающие к родникам, а также посадке зеленых насаждений и представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план мероприятий по очистке объектов внешнего благоустройства от отходов в пределах городского округа, ликвидации участков захламленных территорий отходами крупногабаритного мусора (сектор индивидуальной застройки), территорий кладбищ, озелененных территорий, парков, скверов, аллей, гаражных формирований, территорий прилегающих к родникам и посадке зеленых насаждений в срок до 10 сентября 2012 года.

10. Рекомендовать Некоммерческому Союзу садоводов и огородников Чувашской Республики (Капитонов Н.Г.) осуществлять координацию работ садоводческих товариществ по очистке территорий садоводческих товариществ от накопившихся за сезон отходов и ликвидации мест захламления и представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» в срок до 10 сентября 2012 года план мероприятий по очистке и благоустройству территорий садоводческих товариществ.

11. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Епифанова О.И.) осуществлять координацию работ управляющих компаний, организаций, предприятий всех форм собственности, обслуживающих жилищный фонд, по очистке закрепленных территорий от отходов в пределах городского округа, благоустройству и посадке зеленых насаждений и представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план мероприятий по очистке территорий от отходов, обнаруженных на землях в пределах городского округа, благоустройству и посадке зеленых насаждений в срок до 10 сентября 2012 года.

12. Рекомендовать Чебоксарской городской ассоциации ЖСК и ЖК, ТСЖ (Зольников Г.В.) осуществлять координацию работ жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья, обслуживающих жилищный фонд, по очистке закрепленных территорий от отходов, благоустройству и посадке зеленых насаждений и представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план мероприятий по очистке от отходов, благоустройству территорий и посадке зеленых насаждений в срок до 10 сентября 2012 года.

13. Управлениям образования (Мочалов Л.И.), культуры (Салаева А.Л.), физической культуры, спорта и туризма (Шутинский П.В.) осуществлять координацию работ подведомственных, курируемых учреждений, организаций, предприятий по очистке захламленных территорий от отходов в пределах городского округа, благоустройству городских территорий и посадке зеленых насаждений и представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план мероприятий по очистке от отходов территорий, благоустройству и посадке зеленых насаждений в срок до 10 сентября 2012 года.

14. Управлению по развитию потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.)  осуществлять координацию работ по организации уборки прилегающих территорий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения от  твердых бытовых отходов, опавшей листвы и порубочных остатков.

15. Рекомендовать руководителям лечебных учреждений Минздрава Чувашской Республики и Минздрава Российской Федерации, средне-профессиональных, высших профессиональных учебных заведений Минобразования Чувашской Республики и Минобразования Российской Федерации организовать работу по уборке прилегающих территорий от  твердых бытовых отходов, опавшей листвы и порубочных остатков.

16.  Рекомендовать открытому акционерному обществу «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» (Малов Ю.В.) организовать работу по уборке от отходов территорий гаражных формирований и представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» план мероприятий по очистке территорий и посадке зеленых насаждений в срок до 10 сентября 2012 года.

17. Рекомендовать специализированным организациям по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов организовать в период с 17 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года, вывоз, утилизацию и переработку отходов, обнаруженных на землях в пределах городского округа, на объектах размещения отходов по специальным талонам. Финансирование работ осуществлять в рамках мероприятий Экологической программы города Чебоксары на 2012 – 2013 года и на период до 2016 года.

18. Финансовому управлению администрации города Чебоксары (Чижанова Н.Р.) обеспечить перечисление денежных средств главному распорядителю средств бюджета города Чебоксары Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи (Александров Г.Г.).

19. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта, и связи обеспечить финансирование МБУ «Управление экологии города Чебоксары» в пределах средств, предусмотренных на 2012 год.

20. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление экологии города Чебоксары» (Судакова С.Е.):

20.1. Финансирование мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары в осенний период осуществлять за счет бюджетных средств в размере один миллион триста двадцать пять тысяч (1 325 000) рублей и за счет средств, поступающих от деятельности приносящей доход в размере один миллион пятьсот тысяч (1 500 000) рублей (приложение № 5).

20.2. Осуществлять информационное сопровождение мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары материалами (баннеры, агитационные растяжки, буклеты, плакаты, листовки) о проведении с 17 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары.

21. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары (Шевлягин А.А.) в срок до 14 сентября 2012 года разместить баннеры и агитационные растяжки с информацией о проведении с 17 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары.

22. Управлению по связям со СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары информировать жителей города о проведении с 17 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары через средства массовой информации (СМИ).

23. Главам администраций районов города Чебоксары (Бирюков О.Б., Филиппов В.И., Петров А.Н.); Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Титова Л.И.); Муниципальным бюджетным учреждениям «Управление ЖКХ и благоустройства» (Павлов А.Л.) и «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Епифанова О.И.); управлениям образования (Мочалов Л.И.), культуры (Салаева А.Л.), физической культуры, спорта и туризма, по развитию потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.) представить еженедельный отчет о проведенных мероприятиях в области охраны окружающей среды в осенний период по субботам до 14:00, а также итоговые показатели в срок до 20 октября 2012 года.

24. Некоммерческому Союзу садоводов и огородников Чувашской Республики (Капитонов Н.Г.), Чебоксарской городской ассоциации ЖСК и ЖК, ТСЖ (Зольников Г.В.), открытому акционерному обществу «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств»   и руководителям лечебных учреждений Минздрава Чувашской Республики и Минздрава Российской Федерации в муниципальное бюджетное учреждение «Управление экологии города Чебоксары» (Судакова С.Е.) рекомендовать представить еженедельный отчет о проведенных мероприятиях в области охраны окружающей среды в осенний период по субботам до 14:00, а также итоговые показатели в срок до 20 октября 2012 года.

25. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Александрова Г.Г.

Глава администрации города Чебоксары	А.О. Ладыков

Приложение № 5

к распоряжению администрации города Чебоксары

от __________ №______

Финансирование работ

на проведение в осенний период мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары

| Наименование работ | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | бюджетные средства | средства, поступающие от деятельности приносящей доход |
| 1. Проведение мероприятий в весенний период по очистке территории города от отходов, обнаруженных на землях в пределах городского округа (ликвидация мест захламления отходами), в том числе: |  |  |
| - Калининский район г. Чебоксары | 175,0 |  |
| - Ленинский район г. Чебоксары | 175,0 |  |
| - Московский район г. Чебоксары | 175,0 |  |
| 2. Вырубка больных и сухостойных деревьев 3. Организация посадки зеленых насаждений на территории города | 100,0 500,0 | 1000,0 |
| 4. Прием и захоронение муниципальных отходов специализированными организациями 5.Прием и переработка порубочных остатков в специализированной организации | 100,0 100,0 |  |
| 6. Приобретение расходных материалов (мешки, перчатки, хозяйственный инвентарь, изготовление специальных талонов), изготовление информационных и агитационных материалов |  | 500,0 |
| ИТОГО | 1325,0 | 1500,0 |

Начальник

МБУ «Управление экологии города Чебоксары»	С.Е. Судакова